价 格 比 较 方 案

项目名称：峰尚公寓商业房产分割设计采购

预算总金额：95000元（大写：玖万伍仟元整）

采购方式：价格比较

一、采购需求

- 采购服务事项

- 项目位于长江西路与香樟大道交口峰尚公寓1、2层，土地性质为出让，总建筑面积3512.57㎡。产证分为101商铺767.97㎡、102商铺662.04㎡、201商铺2082.56㎡三套商铺（当前被原开发商自行分割为7套商铺）。为便于房产销售，拟将三套产证进行分割优化，重新办理产证出售。现需进行分割设计服务采购。

（二）分割设计相关要求

1、分割方案及施工图需满足采购方需求，在符合国家、地方相关规范要求，确保通过各类专项审查的前提下，结合市场定位尽可能优化设计方案，节约工程造价。

2、报价方需安排具备相应专业资格的设计人员，于中标后30个工作日内完成上述房产分割设计图纸。并及时提交设计图纸经采购方委托的施工图审查机构审查。

3、施工图设计需要充分考虑方便施工、易于控制施工质量、便于采购施工材料和便于后期的日常管理和销售。

4、报价方需积极配合施工图审查，并及时按审查意见进行修改；一般情况下，需在 3 个工作日内完成设计回复，并应完成审图通过。

5、如采购方实施分割改造，在工程招标阶段，报价方须及时进行设计服务，负责向采购方委托的造价单位开展施工图交底，原则上 2 个工作日内完成答疑工作。在施工阶段，报价方应按采购方要求，指派相应的设计组成员随时配合，一般问题电话联系后 24 小时内到场，紧急问题 2 小时内到场，及时解决施工中涉及的设计问题和现场的相关技术问题，提出经济合理的解决方案，并根据采购方要求参与项目各项验收工作。

6、报价方需按采购方要求，参与水、电、消防、空调、安防、智能等各系统的调试及设备系统联调，及时解决设备调试中出现的与设计有关的技术问题，参加本项目的分部分项工程验收和各项竣工验收，依据与施工图相一致的要求，并按有关规定签署验收意见。

7、报价方负责协助采购方办理消防、环保、规划、建委、人防等相关职能部门审批手续，配合采购方后期的分割办证工作，并根据要求提供相关资料。

（三）报价企业要求

1、不接收联合体报价。

2、报价方须具有独立法人资格、一般纳税人/小规模纳税人资质，具有建筑工程设计甲级及以上资质。

3、具有独立订立合同的能力。

（四）报价要求

1、本次报价为一次性报价，报价包含完成本项目所需的交通、住宿（如有）等全部费用及相关税费。报价方须综合考虑，谨慎报价，成交后必按要求完成项目内容。

二、合同签订及费用结算

合同签订：中标后5个工作日内根据中标价签订采购合同，合同价格为固定价。

费用结算：中标人在完成所有设计工作、出具正式房产分割设计施工图，并经采购方委托的施工图审查机构审查合格后，支付设计费90%；中标人完成本项目所有分割设计事项后，采购方一次性付清剩余尾款。付款前中标人均需开具相应的增值税专票至采购方。

三、采购程序及评定标准

1.报价依据：按服务内容自主报价，不得高于预算金额。

2.报价时间、地点：2024年4月26 日10 时前送达合肥高新区创新大道2800号创新产业园二期H2号楼合肥高新股份有限公司304室。

3.报价方式：报价方请将密封盖章的报价函及相关文件资料一式三份递交我单位，包括：营业执照、资质证书、专业证书、法人代表身份证、委托书、参与报价人员身份证等。在符合采购需求的前提下，采用最低价中标方式。

4.报价方需在截止时间前将文件递交至采购方，采购方评审小组按公告中规定的时间开标。

5.评标流程：报价方在规定时间内进行报价，采用最低价中标方式。评标遵守国家有关法律法规，坚持客观、公正、公平、公开原则，以询价公告作为评标基本依据，以最低价中标方式。遇相同报价时可进行第二轮报价，直至选中最低价的报价方。

2024年4月23日

附件1：

报价单

- 企业名称：

2、是否全部响应采购要求规定：

响应  □         不响应    □

3、总报价           元（保留小数点后2位）。其中：

（签章）

年  月  日