采 购 方 案

项目名称：高新股份党建与文化墙改造升级

最高投标限价：7万元

采购方式：市场询价

一、基本情况

高新股份办公楼于2015年迁入使用，随着公司业务的不断发展和团队规模的扩大，原有的文化墙及展示区已不适应公司发展需要。为进一步加强党建工作，强化企业文化建设，提升员工归属感与凝聚力，营造积极向上的工作氛围，拟对现有的企业文化墙及党建展示区进行全面改造升级。

二、采购要求

（一）采购内容

- 1.设计服务

- （1）要求设计方案紧密结合公司企业文化内涵与党建特色，融入现代审美元素，体现创新性、前瞻性和实用性。

- （2）主要内容包括在公司一楼、三楼、党员活动室、楼梯间等部位展示企业发展历程、业务布局、党建成果、重点项目等板块，内容需精炼准确，图文并茂。

- （3）设计稿提交：提供2版初步设计方案（含效果图）并根据反馈进行至少2轮修改直至满意。

- 2.材料采购

- 选用环保、耐久、易清洁的材质，如亚克力，镀锌钢板或不锈钢板等，确保墙面美观且长期使用不变形、不褪色。高清喷绘布/亚克力板等，需保证质量上乘，符合安全标准。

- 3.施工安装

- （1）要求施工队伍具备丰富的类似项目经验，能够提供从拆除旧墙、基础处理到安装布置、调试维护的一站式服务。

- （2）自合同签订之日起，需在7个工作日内完成全部改造工作，并确保施工期间不影响公司正常运营。

- （3）所有工程需符合国家相关质量标准，提供至少3年的质保期，期间内出现非人为损坏，供应商负责免费维修或更换。

- 4.后期服务：

- （1）提供设计稿、施工图的电子版及纸质版文件，便于存档与后续维护。

- （2）定期回访，了解使用情况，对出现的问题及时响应并提供解决方案。

（二）采购需求表（报价表）详见附件

三、报价要求

1.投标报价总价不得高于最高投标限价。

2.投标人在投标前，应充分了解项目基本情况及采购需求。投标人不得自行在采购需求表中减少项目内容。

3.报价时间：2024年9月6日。

四、付款方式

改造升级结束后一个月内，甲、乙双方核对实际发生费用，乙方开具相应金额的增值税专用发票后，甲方一次性结清费用。

五、采购程序及评定标准

参加报价的服务商在规定时间内进行报价，采用最低价中标方式。

六、相关要求

1.投标人应具备独立法人资格和本地化服务能力。

2.投标人在投标时须携带投标报价文件、投标代表人授权书、投标代表人身份证原件及复印件。

3.中标单位应自收到我公司《中标通知书》后一日内到我公司洽谈签订合同事宜，并严格按我公司要求开展工作。

4.中标单位需承诺遵守公司保密协议，确保设计方案、施工细节等敏感信息不外泄。

2024年9月4日

附件1：

高新股份党建与文化墙改造升级报价表

| 部位 | 材质/工艺 | 单位 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼梯口 |  |  |  |  |
| 三楼电梯口 |  |  |  |  |
| 三楼走廊 |  |  |  |  |
| 308党员活动室 |  |  |  |  |
| 317会议室 |  |  |  |  |
| 楼梯间 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

附件2：

- 授权书

本授权书声明：（服务商名称）授权（服务商授权代表姓名、职务）代表我方参加 高新股份机房升级改造  项目采购活动，全权代表我方处理采购过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与报价、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。服务商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商签章：

日      期：

注：

1.本项目只允许有唯一的服务商授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；

2.法定代表人参加谈判的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件或影印件。